## Slide 1
팀프로젝트 현황보고
디지털 약자를 위한 음성 및 제스처 중심의 배리어프리 키오스크
물리적 접근성 극복을 위한 지능형 서비스 디자인
● 팀명: F5
● 소속: 동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과 3-QA
● 개발 기간: 2026.03.03 ~ 2026.09.xx
● 보고 기준일: 2026.09.01
GitHub: github.com/Capstone-F5 | PR 15개 전체 MERGED | 총 이슈 30개+

## Slide 2
목차
Table of Contents
팀 F5 | 동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과
2 / 32
1
프로젝트 개요 및 목표
2
1학기 결과 & 변경사항
3
방학 중 개발 수행 현황
4
기능별 구현 현황
5
AI 모델 및 데이터 현황
6
시스템 통합 및 실행 결과
7
진행률 종합 평가
8
2학기 개발 계획
9
논문 작성 계획

## Slide 3
1. 프로젝트 배경 및 필요성
왜 배리어프리 키오스크인가?
팀 F5 | 동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과
3 / 32
기존 키오스크의 문제점
터치 전용 UI
손 떨림·상지 장애가 있는 사용자는 정확한 터치 자체가 불가능
복잡한 메뉴 구조
고령자 기준 평균 7단계 이상의 화면 전환 → 이용 포기율 급증
시각 정보 의존
시각장애인은 화면 위치조차 파악하지 못해 완전히 배제됨
한국어 단일 언어
외국인 관광객·이민자 등 비한국어 사용자 이용 불가
우리의 해법
음성 대화 주문
Whisper STT → GPT-4o-mini LangChain 에이전트 → TTS "더블치즈버거 하나 세트로" 한 마디로 주문 완료
비접촉 제스처 제어
MediaPipe Hands 21포인트 → MLP 실시간 분류 화면 터치 없이 스와이프·OK 제스처로 메뉴 탐색
시각장애인 자동 안내
YOLOv8 INT8 TFLite로 흰 지팡이 감지 접근 즉시 "키오스크입니다" 음성 자동 재생
다국어 실시간 전환
한·영·중·일 4개 언어 즉시 전환 발화 언어 자동 감지 후 동일 언어로 응답
→ LLM + 컴퓨터 비전 결합으로 터치 없이도 완전한 주문 경험을 제공하는 배리어프리 키오스크 개발

## Slide 4
1. 팀 구성 및 역할 분담
Team F5 — 6명
팀 F5 | 동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과
4 / 32
이름
학번
역할
담당 개발 영역
방학 주요 기여
조예성 ★
20241519
팀장
웹 프론트엔드·기능명세
Phase 2 재연동, 관리자 UI, 할인 화면
김명서
20242513
팀원
UI/UX 디자인·기획
관리자 UI 디자인 명세 작성
진수민
20241479
팀원
UI/UX 디자인·기획
화면 플로우 UX 설계
김성원
20241491
팀원
백엔드·LLM·CV 모델
LLM 툴 DB 연동, 흰 지팡이 TFLite
임지연
20242514
팀원
백엔드·비동기 파이프라인
FastAPI Phase 2, STT 품질 개선
서유민
20242517
팀원
DB 설계·구축·제안서
MySQL 스키마, 알레르기·할인 DAO
총 PR
15개 (전체 MERGED, 미머지 0개)
총 이슈
30개+ · CLOSED 18 / OPEN 12
브랜치
로컬 8개 + 리모트 12개
총 커밋
50개+ (2026.04 ~ 2026.08)

## Slide 5
1. 핵심 기능 및 기술 스택
최종 산출물 구성
팀 F5 | 동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과
5 / 32
① 음성 대화 주문
Whisper STT → GPT-4o-mini → TTS 4개 언어 자동 감지, 환각 방지 가드, SSE 스트리밍
② 제스처 제어
MediaPipe Hands → MLP 분류기 → WebSocket 정적(ok/none) + 동적(swipe) 실시간 분류
③ 시각장애인 지원
YOLOv8 INT8 TFLite → 흰 지팡이 감지 접근 시 자동 VOICE_MODE 전환, TTS 3회 안내
④ 다국어
한·영·중·일 실시간 전환 발화 언어 자동 감지, 메뉴명 해당 언어로 번역
⑤ 관리자 시스템
JWT 인증 기반 별도 관리자 화면 메뉴·주문·쿠폰·할인·통계·회원·결제 관리
기술 스택
Frontend: React 18.3 + Vite 5.4
Backend: FastAPI + MySQL
LLM: GPT-4o-mini + LangChain
CV: MediaPipe + TFLite
RAG: FAISS + text-embedding
인증: JWT (관리자)

## Slide 6
2. 1학기 주요 설계 결과
1학기 구현 완료 항목 (2026.04~05)
팀 F5 | 동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과
6 / 32
완료 시점
구현 내용
기술적 세부사항
2026-04-20
Whisper STT 모듈 구현
OpenAI Whisper API 연동 + 테스트 모듈 작성
2026-05-17
UI 프로토타입 1차
React 기반 키오스크 화면 플로우 설계
2026-05-19
STT 백엔드 서버 연동
음성 파일 수신 → 텍스트 변환 API 구현
2026-05-30
GPT 대화 에이전트 연동
LangChain 에이전트 초기 구성, 기본 주문 대화
2026-05-30
손 제스처 인식 UI 통합
브라우저 내 손 인식 + 실시간 화면 이벤트 연결
2026-05-31
음성 주문 전체 통합
STT→LLM→TTS 파이프라인 통합, 다국어 기초
1학기 완료 기준: 음성으로 메뉴를 말하면 LLM이 이해하고 TTS로 응답하는 기본 파이프라인 동작 확인

## Slide 7
2. 초기 계획 대비 변경사항
무엇이, 왜 바뀌었나?
팀 F5 | 동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과
7 / 32
변경된 항목
항목
초기 계획
변경 후
변경 사유
DB
SQLite (로컬 파일)
MySQL + aiomysql
다중 접속, 운영 환경 안정성, 트랜잭션 지원
STT 모델
whisper-1 (구 API)
gpt-4o-mini-transcribe
비용 40% 절감, 메뉴 어휘 힌트 프롬프트 지원
배포
로컬 전용
Cloudflare Tunnel HTTPS
외부 데모, 카메라 API는 HTTPS 필수
LLM 툴 수
기본 대화 수준
11개 AgentExecutor 툴
세트/단품 선택, 포인트 조회 등 복잡 시나리오
제스처 전달
HTTP 폴링
WebSocket 실시간 스트리밍
폴링 지연 100ms+ → WebSocket 10ms 이하
신규 추가 기능 (초기 미계획)
✚ 흰 지팡이 접근 자동 감지
YOLOv8 INT8 TFLite + WebSocket — 시각장애인 접근성 강화 요구
✚ 관리자 통합 시스템
Module A~H — 실제 키오스크 운영을 위한 관리 기능 필수
✚ LLM 시나리오 자동화 테스트
7개 JSONL — 환각·언어 순도·결제 우회 등 품질 검증 체계
✚ 알레르기 정보 DB
메뉴별 알레르기 유발물질 테이블 — 식품 안전 정보 의무 제공

## Slide 8
2. 현재 시스템 아키텍처
방학 개발 이후 현재 전체 구성
팀 F5 | 동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과
8 / 32
사용자 / 관리자 (웹 브라우저)
React 프론트엔드 (Vite 5.4) 키오스크 UI 12화면 + 관리자 대시보드 + 다국어 i18n
FastAPI 백엔드 (Uvicorn, port 8000) REST API / SSE 스트리밍 / WebSocket
STT gpt-4o-mini -transcribe
LLM GPT-4o-mini +LangChain
TTS OpenAI tts-1
제스처 MLP MediaPipe +joblib
흰 지팡이 YOLOv8 TFLite
MySQL (kiosk_db) — SQLAlchemy ORM + DAO 레이어 메뉴·카테고리·장바구니·주문·결제·쿠폰·할인·회원·알레르기·통계 10개 테이블
↓
↓ REST / SSE / WebSocket
↓ API 호출
↓ ORM 쿼리

## Slide 9
3. 방학 중 개발 목표
2026.07 ~ 2026.08 (약 7주)
팀 F5 | 동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과
9 / 32
① 백엔드 DB 연동 완성
1학기에 만든 LLM 에이전트를 실제 데이터베이스와 연결 메뉴·주문·결제 등 모든 데이터를 실제 DB에서 읽고 저장하도록 API 완성
② 관리자 운영 시스템 구축
실제 키오스크를 운영하는 데 필요한 관리 기능 전부 구현 메뉴 등록·주문 확인·쿠폰 발급·할인 설정·매출 통계·회원 관리
③ 화면-서버 전체 재연동
백엔드 API가 새로 만들어지면서 키오스크 화면을 전부 다시 연결 메뉴 조회·장바구니·결제 등 모든 화면이 실제 데이터 기반으로 동작
④ 시각장애인 접근성 기능 추가
초기 계획에 없었지만 방학 중 새로 개발한 핵심 기능 흰 지팡이를 감지하면 자동으로 음성 안내를 시작하는 기능
⑤ 외부 접근 배포 환경 구축
카메라를 쓰려면 HTTPS가 반드시 필요 → Cloudflare Tunnel로 해결 실제 외부에서 접속해서 데모할 수 있는 환경 구축

## Slide 10
3. 방학 개발 타임라인
날짜 순 주요 완료 내역
팀 F5 | 동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과
10 / 32
2026.06.28
완료
DB 기반 메뉴·주문·결제 서버 API + AI 음성 주문을 DB에 연결하는 기능 완성
2026.07.13
수정
여러 사람이 동시에 주문할 때 음성 응답이 섞이는 심각한 버그 수정
2026.07.19~25
완료
관리자 로그인·메뉴 등록·회원 조회 기능 서버 구현
2026.07.24~31
완료
키오스크 화면 전체를 새 서버 API 기준으로 재연동 + 회원가입·결제 화면 추가
2026.07.28
완료
외부에서 접속 가능한 배포 환경 구축 (HTTPS 적용으로 카메라 사용 가능)
2026.07.31
집중 개발 ★
관리자 화면 전체 완성 (쿠폰·할인·메뉴·주문 관리 모든 화면)
2026.08.05
완료
관리자 기능 고도화 + 키오스크에서 할인·쿠폰 적용 가능하도록 연결
2026.08.15
완료
모든 화면에 할인 금액 실시간 표시 + 주문 관리 경과 시간 기능 추가
2026.08.28
완료
흰 지팡이 감지 기능 + 자동 음성 안내 전체 구현 완료

## Slide 11
3. 팀원별 개발 기여 현황
방학 중 담당 기능
팀 F5 | 동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과
11 / 32
팀원
담당 분야
방학 중 주요 기여
구체적 내용
조예성
프론트엔드
키오스크 화면 재연동 + 관리자 화면 구현
서버 API 변경에 맞춰 모든 화면 재연결, 할인 금액 실시간 표시
김성원
AI/백엔드
음성 주문 에이전트 + 흰 지팡이 감지
AI 주문 처리 도구 11개 구현, 흰 지팡이 감지 모델 적용
임지연
백엔드 서버
API 서버 구축 + 음성 인식 품질 개선
비동기 서버 파이프라인, 오인식 자동 수정, 언어 자동 감지
서유민
데이터베이스
DB 설계 확장 + 데이터 접근 레이어
알레르기·할인·쿠폰 테이블 추가, 데이터 조회/저장 로직
김명서
UI 디자인
관리자 화면 디자인 설계
관리자 각 기능별 화면 디자인 명세 작성
진수민
UX 기획
키오스크 사용 흐름 설계
화면 전환 흐름, 사용자 시나리오 설계
협업 방식: GitHub 이슈 단위 업무 할당 → feature 브랜치 개발 → PR 코드 리뷰 → main 머지 대화 로그는 backend/logs/ 에 JSONL로 자동 기록, 디버깅 및 분석에 활용

## Slide 12
4. 전체 기능 구현 현황
전체 진행률 약 85%
팀 F5 | 동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과
12 / 32
기능
구현
테스트
비고
음성 대화 주문 (STT+LLM+TTS)
✅
✅
LLM 시나리오 7개 자동화 통과
비접촉 제스처 인식
✅
✅
정적·동적 MLP 분류, WebSocket 실시간
흰 지팡이 접근 자동 감지
✅
부분
실환경 역광·저조도 테스트 미완
다국어 지원 (한/영/중/일)
✅
✅
발화 언어 자동 감지, 메뉴명 번역
12화면 키오스크 플로우
✅
✅
시작→메뉴→장바구니→결제→완료
관리자 메뉴·주문·통계 관리
✅
부분
기능 완성, UI 디자인 4건 미완
할인·쿠폰 시스템
✅
✅
DB 기반, 키오스크 화면 실시간 반영
QR·바코드 스캔
✅
✅
ZXing 라이브러리, 쿠폰 코드 인식
RAG 메뉴 검색
✅
✅
FAISS 인메모리, 메뉴 변경 시 캐시 무효화
알레르기 선택 관리자 UI
❌
❌
이슈 #63, 9월 중 구현 예정
손가락 번호 UI 연동
❌
❌
이슈 #64, 9월 중 구현 예정
할인 중복 적용 관리
❌
❌
이슈 #62, 9월 말 구현 예정
전체 프로젝트
85%
기능 구현률
80%
AI 모델 완성도
90%
시스템 통합
90%
관리자 시스템
85%

## Slide 13
4. 핵심 기능 ① 음성 대화 주문
STT → LLM → TTS 통합 파이프라인
팀 F5 | 동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과
13 / 32
마이크 입력
→
음성 감지 라이브러리가 말하는 구간을 자동으로 잘라냄 배경 소음에서 의도치 않은 전송 방지
음성 → 텍스트 변환
→
OpenAI Whisper 음성 인식 API — 메뉴 이름 어휘 힌트 제공으로 정확도 향상 '간편결재' → '간편결제' 오인식 자동 수정 / 언어 자동 감지 (한·영·중·일)
AI 주문 처리 에이전트
→
GPT-4o-mini 기반 에이전트가 발화 내용을 이해하고 적절한 행동 결정 이전 대화 내용을 기억해 자연스러운 대화 흐름 유지
11가지 주문 도구 실행
→
장바구니 담기·삭제·수정, 메뉴 검색, 화면 이동, 포인트 조회 등 도구 실행과 동시에 화면이 먼저 반응 — 응답 텍스트보다 UI가 더 빠름
응답 텍스트 실시간 전달
→
서버에서 응답을 한 글자씩 스트리밍 방식으로 전송 사용자는 완성되기 전에 이미 내용을 볼 수 있어 자연스러운 대화감
음성 안내 재생
→
OpenAI TTS로 응답 텍스트를 음성으로 변환 후 즉시 재생 흰 지팡이 안내음은 최초 1회 생성 후 캐시해 반복 재생

## Slide 14
4. 핵심 기능 ② 비접촉 제스처 인식
MediaPipe Hands + scikit-learn MLP
팀 F5 | 동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과
14 / 32
동작 파이프라인
웹캠 영상
→
@mediapipe/hands 브라우저 내 추론 (WASM) 손 관절 21개 포인트 (x,y,z 좌표) 추출 — GPU 가속 없이도 실시간
WebSocket /ws/gesture
→
JPEG 프레임 바이너리를 서버로 전송 서버 측에서 mediapipe 재추론 후 MLP에 입력
정적 MLP 분류
→
static_mlp.pkl — 128→64→32 (ReLU, Adam) StandardScaler 포함 Pipeline / 클래스: ok, none, pointing 등
동적 MLP 분류
→
dynamic_mlp.pkl — 86차원 특징벡터 SEQ_LEN=20 프레임 / 손목 xy 궤적 + 속도(19x2) + 통계 8개 클래스: swipe_left, swipe_right, none
화면 이벤트
→
분류 결과 → useGesture.js 훅 → React 이벤트 발송 스크롤·메뉴 선택·수량 조절 등 UI 제어
데이터 증강: 좌우 반전 / z축 회전 ±12° / y축 회전 ±8° / 가우시안 노이즈 σ=0.015 → ok/none 클래스 x10배, 기본 x6배

## Slide 15
4. 핵심 기능 ③ 흰 지팡이 접근 자동 감지
YOLOv8 INT8 TFLite + WebSocket 상태 머신
팀 F5 | 동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과
15 / 32
상태 머신 흐름
IDLE (대기)
카메라 프레임 모니터링 중
→
감지 (신뢰도≥0.5)
WHITE_CANE_CLASS_ID=1 conf ≥ 0.5
→
VOICE_MODE (활성)
IDLE→전환 음성 안내 시작
→
TTS 안내 (10초 간격)
최대 3회 MP3 캐시 재생
→
IDLE 복귀
사용자 터치 또는 3회 완료
구현 상세
모델 파일
best_int8.tflite — YOLOv8 INT8 양자화 (엣지 환경 최적화, 빠른 추론 속도)
비동기 처리
asyncio.Lock으로 동시 추론 직렬화 / asyncio.to_thread로 동기 추론 논블로킹 처리
TTS 캐시
'햄버거 주문을 위한 키오스크 입니다.' — 첫 1회만 OpenAI TTS 생성 후 메모리 캐시 재사용
WebSocket 메시지
서버→클라이언트: {white_cane_detected, confidence, voice_mode_on, play_tts, mode_ended} 클라이언트→서버: binary(JPEG) 또는 {type:'user_input'} (터치 신호)
ANNOUNCEMENT_INTERVAL
10.0초 / MAX_ANNOUNCEMENTS: 3회 → 3회 후 자동 IDLE 복귀

## Slide 16
5. AI 모델 구현 현황
7종 모두 통합 완료
팀 F5 | 동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과
16 / 32
#
모델·서비스
종류
입력 → 출력
파일/엔드포인트
상태
1
gpt-4o-mini-transcribe
STT
WebM 오디오 → 텍스트
POST /ai_modules/stt
✅
2
GPT-4o-mini + LangChain
LLM
텍스트 → 툴 체인 → 텍스트
POST /llm/stream (SSE)
✅
3
OpenAI TTS (tts-1, alloy)
TTS
텍스트 → MP3 바이너리
POST /ai_modules/tts
✅
4
FAISS + text-embedding-3-small
RAG
텍스트 → 유사 메뉴 Document
인메모리 인덱스
✅
5
scikit-learn MLP (128→64→32)
정적 제스처
63차원 포인트 → 클래스
static_mlp.pkl
✅
6
scikit-learn MLP (86차원)
동적 제스처
20프레임 시퀀스 → 클래스
dynamic_mlp.pkl
✅
7
YOLOv8 INT8 TFLite
객체 감지
JPEG 프레임 → bbox+conf
best_int8.tflite
✅
선택 기준: GPT-4o-mini → 비용·성능 균형 / MLP → 경량·실시간 / INT8 TFLite → 엣지 환경 추론 속도 / FAISS → 인메모리 고속 검색

## Slide 17
5. LLM 에이전트 상세 구성
11개 Tool + RAG + 메모리 + 다국어
팀 F5 | 동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과
17 / 32
에이전트 설정
LLM 모델
GPT-4o-mini (temperature=0.2 / 환경변수 OPENAI_LLM_MODEL로 변경 가능)
에이전트 타입
create_tool_calling_agent + AgentExecutor (max_iterations=8)
대화 메모리
ConversationSummaryBufferMemory (max_token_limit=800, 세션별 인메모리 딕셔너리)
RAG 구성
FAISS.from_documents() — 메뉴+옵션+알레르기+활성할인 자동 Document 생성 메뉴 변경 시 invalidate_cache() → 인덱스 재빌드
다국어 처리
발화 언어 자동 감지(ko/ja/zh/en) → 언어별 SystemMessage 주입 일본어: 메뉴명을 강제 가타카나 번역 규칙 포함
등록된 Tool 11개
list_menu / list_popular_menu
전체 메뉴 목록 조회 / 인기·추천 메뉴만 필터링
search_menu
FAISS 벡터 유사도 검색 — '매운 것' 입력 시 관련 메뉴 반환 (RAG)
add_item
장바구니 추가 — 세트/단품 선택, 제외 재료, 특이사항 파라미터 포함
remove_item / update_item_options
장바구니 삭제 / 수량·옵션 수정
get_cart_status / clear_cart
현재 장바구니 조회 / 전체 비우기
check_user_points
전화번호로 회원 포인트 조회 — 결제 전 포인트 사용 여부 확인
navigate / ui_action
화면 이동 / UI 조작 (주문유형·결제수단·포인트 등 12가지 액션)

## Slide 18
5. LLM 시나리오 자동화 테스트
7개 JSONL — 전체 통과 ✅
팀 F5 | 동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과
18 / 32
#
시나리오
검증 항목
통과 기준
결과
01
japanese_first_utterance
일본어 첫 발화 시 일본어 응답
action_types 검사 + 출력 언어 순도
✅
02
order_type_guard
매장/포장 유형 강제 질문
ui_action 포함 여부, 건너뜀 감지
✅
03
payment_method
결제 수단 선택 로직
결제 방법 올바른 navigate 액션
✅
04
burger_set_or_single
세트/단품 선택 유도
단품 직접 담기 금지, 질문 포함
✅
05
set_fresh_options
세트 구성 옵션 새로 묻기
이전 세트 옵션 재사용 방지
✅
06
japanese_language_purity
일본어 응답 내 한글 혼입 없음
한글 문자 비율 0% 검증
✅
07
hallucination_cart_integrity
환각 방지 + 장바구니 무결성
없는 메뉴 담기 시도 차단
✅
시나리오 실행 방법: backend/tools/scenario_runner.py — JSONL 턴별 발화 자동 재생 후 action_types·언어·길이 검증 2학기 목표: 시나리오 7개 → 15개 (실사용 케이스 기반 추가)

## Slide 19
5. AI 데이터 확보 및 전처리
제스처 데이터 직접 수집 + 증강
팀 F5 | 동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과
19 / 32
데이터 수집 방법
정적 제스처
collect_static.py — MediaPipe로 손 관절 21포인트 직접 캡처 클래스별 폴더(data_static/)에 .npy 저장
동적 제스처
collect_dynamic.py — SEQ_LEN=20 프레임 시퀀스 단위 캡처 data_dynamic/none, swipe_left, swipe_right 등 클래스 폴더
흰 지팡이
공개 데이터셋 기반 YOLOv8 파인튜닝 후 INT8 양자화 best_int8.tflite 형태로 프로젝트에 포함
메뉴 RAG
DB 메뉴+옵션+알레르기 → LangChain Document 자동 생성 서버 시작 시 Lazy 빌드, 메뉴 변경 시 자동 재빌드
데이터 증강 전략
정적 제스처 증강 (train_static.py)
원본 80/20 분할 후 학습셋만 증강 (기본 x6배, ok/none x10배) 좌우 반전(Mirror) + z축 회전 ±12° + y축 회전 ±8° + 가우시안 노이즈 σ=0.015
동적 제스처 증강 (train_dynamic.py)
x축 미러 (swipe_left ↔ swipe_right 레이블 교환) 가우시안 노이즈 + 시간 스트레칭 ×0.8 / ×1.2
증강 효과
클래스 불균형 완화, 다양한 손 크기·각도에 대한 일반화 실제 사용 시 조명·배경 변화에 강인한 모델

## Slide 20
6. 시스템 통합 현황
프론트-백엔드-AI 전체 연동 완료
팀 F5 | 동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과
20 / 32
연동 방식
엔드포인트
용도
연동 상태
REST API
GET/POST /menu /cart /order /payment
메뉴·장바구니·주문·결제 CRUD
✅ 완료
REST API
CRUD /admin/* (JWT 필수)
관리자 메뉴·주문·쿠폰·할인·통계·회원
✅ 완료
SSE
POST /ai_modules/llm/stream
LLM 토큰 스트리밍 + 액션 이벤트 동시 전달
✅ 완료
WebSocket
WS /ws/gesture
제스처 인식 실시간 스트리밍
✅ 완료
WebSocket
WS /ws/approach
흰 지팡이 감지 JPEG 스트리밍
✅ 완료
REST API
POST /ai_modules/stt /tts
STT 전사·TTS MP3 생성
✅ 완료
음성 주문 전체 흐름 예시
→ "더블치즈버거 하나 세트로 주세요" → VAD 자동 감지 → WebM Blob 생성
→ STT 전사: "더블치즈버거 하나 세트로 주세요" (gpt-4o-mini-transcribe, 한국어 감지)
→ LangChain Agent → search_menu("더블치즈버거") → FAISS 유사도 검색 → 메뉴 확인
→ add_item(menu_id, type="set") 툴 호출 → DB 장바구니 추가
→ SSE: "더블치즈버거 세트를 담았습니다. 사이드와 음료를 선택해주세요." → TTS 재생

## Slide 21
7. 프로젝트 진행률 종합 평가
계획 대비 현재 수준
팀 F5 | 동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과
21 / 32
전체 프로젝트
85%
핵심 기능 완성, 세부 기능 보완 중
기능 구현률
80%
18개 기능 중 14개 완료 (Open 이슈 12개)
AI 모델 완성도
90%
7종 모두 통합, 성능 정량 측정 미완
시스템 통합
90%
주요 연동 완료, API 불일치 일부 잔존
관리자 시스템
85%
기능 완성, UI 디자인 4건 미완
앞선 부분 vs 지연된 부분
계획보다 앞선 부분
계획보다 지연된 부분
✅ 흰 지팡이 감지 기능 신규 추가 (초기 미계획)
✅ LLM 시나리오 자동화 테스트 7개 체계 구축
✅ Cloudflare Tunnel 외부 데모 환경 구축
⚠ 관리자 UI 디자인 4건 (백엔드 완성 후 착수 지연)
⚠ 회원 바코드·멤버십 기능 미구현 (우선순위 조정)
⚠ AI 모델 정량 성능 수치 미측정

## Slide 22
7. 잔여 이슈 현황
Open Issues 12개 — 우선순위별 분류
팀 F5 | 동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과
22 / 32
우선순위
미완성 기능
현재 상태 / 해결 방향
🔴 높음
알레르기 선택 관리자 UI
알레르기 DB는 완성, 관리자 화면 컴포넌트 미구현
🔴 높음
손가락 번호 UI 연동
제스처 분류기 완성, 화면에 숫자 표시하는 이벤트 미연동
🔴 높음
관리자 UI 디자인 4건
백엔드 API 완성, 디자인 명세 작성 중
🟡 중간
할인 중복 적용 관리
할인 개별 기능 완성, 중복 규칙 로직 미구현
🟡 중간
회원가입 페이지 별도 경로
기초 구현 완료, 완전 분리 미완
🟡 중간
회원 멤버십 바코드
바코드 컬럼 DB 추가 및 화면 연동 필요
🟢 낮음
화면 설명 기능 (AI)
음성 안내 툴 확장으로 구현 가능, 우선순위 후순위
🟢 낮음
음성 인식 첫 응답 개선
첫 발화 지연 원인 분석 중 (서버 예열 방식 검토)
🟢 낮음
식사 유형 자동 선택 버그
간헐적 발생, 재현 조건 불명확 — 로그 분석 필요

## Slide 23
8. 2학기 개발 및 완성 계획
월별 로드맵
팀 F5 | 동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과
23 / 32
9월
알레르기 선택 관리자 UI 구현
손가락 번호 제스처 화면 연동
관리자 UI 디자인 미완 4건 완성
프론트-백엔드 API 불일치 전수 점검
10월
할인 중복 적용 규칙 구현
회원가입 페이지·멤버십 바코드
실사용자 사용성 테스트 1회
AI 주문 시나리오 7→15개 확대
11월
사용자 테스트 결과 분석
AI 모델 정량 성능 측정 파이프라인
STT WER / 제스처 F1-score 측정
전체 시스템 E2E 안정화
12월
최종 발표 준비 / 시연 영상
Cloudflare Tunnel 공개 데모
최종 보고서 완성
논문 초안 → 수정 → 제출
AI 개선: LLM 시나리오 확대 / STT 소음 환경 전처리 / 제스처 추가 데이터 재학습 / 흰 지팡이 역광·저조도 성능 검증

## Slide 24
8. 중간발표 / 최종발표 목표
마일스톤
팀 F5 | 동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과
24 / 32
중간발표 목표 (2026.10 예정)
구현
알레르기 UI·관리자 디자인 등 우선순위 높은 미완 기능 완료
성능
제스처 F1-score 90%+, AI 주문 시나리오 15개 통과
테스트
실사용자(고령자·시각장애인) 사용성 테스트 1회 수행
산출물
관리자 UI 디자인 완성, 사용자 테스트 결과 보고서
최종발표 목표 (2026.12 예정)
구현
모든 Open 이슈 해결 + 전체 기능 안정화
평가
고령자·시각장애인 SUS 사용성 평가 점수 확보
성능
STT WER / 제스처 F1 / LLM 시나리오 통과율 정량 측정
시연
Cloudflare Tunnel 공개 데모 + 시연 영상 제작
논문
논문 초안 작성 완료 및 수정 제출

## Slide 25
9. 논문 작성 계획
연구 주제·방법·평가 지표·일정
팀 F5 | 동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과
25 / 32
논문 가제
"LLM 기반 음성·제스처 인식을 활용한 디지털 약자 지원 배리어프리 키오스크 시스템 설계 및 구현"
핵심 연구문제
RQ1
LLM 에이전트(GPT-4o-mini+LangChain)는 복잡한 주문 시나리오에서 어느 수준의 정확도를 달성하는가?
RQ2
MediaPipe+MLP 제스처 인식은 실시간 키오스크 UI 제어에 실용적으로 적용 가능한가?
RQ3
YOLOv8 TFLite 흰 지팡이 감지+음성 안내가 시각장애인 키오스크 접근성을 실제로 향상시키는가?
평가 지표 & 논문 일정
STT
WER (Word Error Rate)
제스처 MLP
F1-score / Confusion Matrix
흰 지팡이
Precision·Recall @ IoU 0.5
LLM
시나리오 통과율 (%)
사용성
SUS 점수 0~100
응답 속도
STT+LLM+TTS 전체 ms
9~10월 관련 연구 조사
10~11월 실험 수행·결과 분석
11월 논문 초안 작성
12월 수정 및 최종 제출

## Slide 26
(참고) 관리자 시스템 기능 상세
JWT 인증 기반 통합 운영 대시보드
팀 F5 | 동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과
26 / 32
기능 영역
주요 기능
담당 API 경로
구현 상태
인증
관리자 로그인·JWT 토큰 발급·갱신
POST /admin/auth/login /refresh
✅
메뉴 관리
메뉴·카테고리·옵션 추가·수정·삭제 이미지 업로드, 품절/숨김 토글
CRUD /admin/menu
✅
주문 관리
주문 목록·상태 변경·경과 시간 매장/포장 필터
GET/PATCH /admin/orders
✅
회원 관리
회원 목록·포인트·가입일 조회
GET /admin/users
✅
쿠폰 관리
쿠폰 발급·조건 설정·소진 자동 비활성
CRUD /admin/coupons
✅
할인 관리
메뉴/카테고리 대상 할인 설정 할인 중복 적용 규칙 (개발 중)
CRUD /admin/discounts
부분
결제 내역
결제 내역 조회·환불 처리
GET /admin/payments
✅
통계
매출 대시보드·인기 메뉴·일별 통계
GET /admin/stats
✅

## Slide 27
감사합니다
"터치를 넘어, 음성과 제스처로 누구나 쉽게 주문할 수 있는 키오스크"
전체 진행률
약 85%
완료 핵심 기능
음성·제스처·흰 지팡이·다국어·관리자
방학 성과
PR 15개 MERGED / 관리자 시스템 0→완성
잔여 과제
Open 이슈 12개 / 사용자 테스트
2학기 목표
안정화·논문·최종 발표
GitHub: github.com/Capstone-F5 | Team F5 | 동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과 | 2026.09.01